# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.03.2019 №37

Об  утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022гг., за 2018 год

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселени на 2017-2022 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №110, плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 7 Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского сельского поселения №30 от 22.02.2019 г. и раздела 6 Муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 годы», Устава Головинского сельского поселения, Администрация Головинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и Оценку эффективности  реализации муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения  на 2017-2022 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения  от 17.11.2017 №110, за 2018 год (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Головинского сельского поселения» и размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения  hffp://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения			                                          	Т.Н.Малофеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения от 11.03.2019 №37

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 годы» в 2018 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | Плановый показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего. | РБ | ОБ | БП | Всего | РБ | ОБ | БП |
| 1 | Обеспечение освещения улиц | квт./ч | 323126 | 3056,0 |  |  | 3056,0 | 2256,0 |  |  | 2256,0 |
| 2. | Содержание, ремонт объектов уличного освещения | ед.фонарей | 268 | 445,0 |  |  | 445,0 | 344,0 |  |  | 344,0 |
| 3 | Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | шт. | 4 | 21,0 |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  | 21,0 |
| 4 | Содержание обелисков и памятников | шт. | 8 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров) | куб.м | 1289 | 2670,0 |  |  | 2670,0 | 1406,0 |  |  | 1406,0 |
| 6 | Обкашивание сорной растительности | га | 47 | 150,0 |  |  | 150,0 | 32,0 |  |  | 32,0 |
| 7 | Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | шт. | 4 | 30,0 |  |  | 30,0 | 29,0 |  |  | 29,0 |
| 8 | Посадка молодых саженцев | шт. | 25 |  |  |  |  | Силами жителей поселения |  |  |  |
| 9 | Снос хозпостроек в д. Шишкино | шт. | 6 | 100,0 |  |  | 100,0 | 95,0 |  |  | 95,0 |
| 10 | Содержание кладбищ | шт. | 3 | 313,0 |  |  | 313,0 | 313,0 |  |  | 313,0 |
| 11 | Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | кв.м. | 12450 | 26,0 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 6831,0 |  |  | 6831,0 | 4542,0 |  |  | 4542,0 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского СП

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения в 2017-2022 годы» в 2018 году.

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение освещения улиц | 1 | 0,7 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | 0,4 | 0,4 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Содержание кладбищ | 0,3 | 0,3 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Содержание обелисков и памятников | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров) | 1 | 0,5 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Обкашивание сорной растительности | 1 | 0,2 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 0,8 | 0,7 | Удовлетворительный уровень эффективности |