Приложение

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения  от 19.02.2020 №25

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2017-2022 годы» в 2019 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | Плановый показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего. | РБ | ОБ | БП | Всего | РБ | ОБ | БП |
| 1 | Обеспечение освещения улиц | квт./ч | 309339 | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 2847,0 |  |  | 2847,0 |
| 2. | Содержание, ремонт объектов уличного освещения | ед.фонарей | 268 | 700,0 |  |  | 700,0 | 626,0 |  |  | 626,0 |
| 3 | Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | шт. | 4 | 1210,0 |  |  | 1210,0 | 1148,0 |  |  | 1148,0 |
| 4 | Содержание обелисков и памятников | шт. | 8 | 293,0 |  |  | 293,0 | 293,0 |  |  | 293,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров)обустройство контейнерных площадок | куб.м шт. | 8 | 1416,0 |  |  | 1416,0 | 948,0 |  |  | 948,0 |
| 6 | Обкашивание сорной растительности | га | 47 | 100,0 |  |  | 100,0 | 57,0 |  |  | 57,0 |
| 7 | Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | шт. | 56 | 300,0 |  |  | 300,0 | 197,0 |  |  | 197,0 |
| 8 | Посадка молодых саженцев | шт. | 25 |  |  |  |  | Силами жителей поселения |  |  |  |
| 10 | Содержание кладбищ | шт. | 3 | 450,0 |  |  | 450,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 12 | Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | кв.м. | 12450 | 30,0 |  |  | 30,0 | 28,0 |  |  | 28,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 7499,0 |  |  | 7499,0 | 6148,0 |  |  | 6148,0 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 19.02.2020 № 25

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения в 2017-2022 годы» в 2019 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение освещения улиц | 1 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | 0,9 | 0,8 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание кладбищ | 0,1 | 0,1 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Содержание обелисков и памятников | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров), обустройство контейнерных площадок | 0,7 | 0,5 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Обкашивание сорной растительности | 0,6 | 0,3 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Спиливание и обрезка деревьев и кустарников | 0,7 | 0,5 | уровень эффективности неудовлетворительный |
| Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 0,8 | 0,7 | Удовлетворительный уровень эффективности |