Приложение

к Постановлению Администрации Головинского сельского поселения

от 02.02.2021 г № 7

ПЛАН

мероприятий, проводимых Администрацией Головинского сельского поселения

по подготовке к весеннему половодью 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ поселения с организациями, предприятиями и учреждениями Головинского сельского поселения по подготовке к весеннему половодью | до 10.03.2021 | Председатель КЧС и ПБ Головинского СП Т.Н.Малофеева |
| 2. | Уточнить планы действий, расчет сил и средств, привлекаемых организаций по планам взаимодействия для ликвидации последствий весеннего половодья и сезонных паводков | до 15.03.2021 | Председатель КЧС и ПБ Головинского СП Т.Н.Малофеева |
| 3. | Организовать контроль за проведением мероприятий по защите жилищного фонда, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков в период весеннего половодья. При необходимости принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению устойчивой работы. | В течение периода весеннего половодья | Председатель КЧС и ПБ Головинского СП Глава Головинского СП Т.Н.Малофеева |
| 4. | Усилить контроль за техническим состоянием автомобильных дорог, искусственных сооружений на них. При необходимости принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению. | В течение периода весеннего половодья | Председатель КЧС и ПБ Головинского СП Глава Головинского СП Т.Н.Малофеева |
| 5. | Обеспечить запас кормов на труднодоступных в период половодья животноводческих фермах. | До 29.03.2021 | Ген.директора с/х предприятий поселения Китаев Д.А., Данелян М.А., |
| 6. | Создать необходимый запас материалов для восстановления размытых паводком дорожных покрытий | До 29.03.2021 | Мышкинский филиал ГП Ярдормост Администрация Головинского СП |
| 7. | Организовать информирование населения Головинского сельского поселения о ходе прохождения весеннего половодья. | В течение периода весеннего половодья | Редактор «Вестника Головинского СП» Г.Б.Мусаева |

Приложение к Постановлению Администрации Головинского сельского поселения от 02.02.2021 № 7

Перечень

мест возможного размыва дорожного полотна на территории Головинского сельского поселения

| Наименование дороги | примечание | Собственник автодороги |
| --- | --- | --- |
| Головино-Якутино | Мост (пропускная труба) между новым и старым Головино | Администрация Головинского сельского поселения |
| Головино - Якутино | Пропускная труба между д.Парово и д.Нетки | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Головино - Якутино | Пропускная труба между д.Копылово и д.Якутино | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Подольцы | Пропускная труба у д.Василево | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Подольцы | Пропускная труба у д.Мильцево | Администрация Головинского сельского поселения |
| Углич-Подольцы | Пропускная труба у д.Муравьево (грозит затоплению одного жилого дома) | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Масальское | Пропускная труба в с.Масальское | Администрация Головинского сельского поселения |
| Углич-Масальское –Ординская дорога | Пропускная труба у д.Лукьяново | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Прилуки | Пропускная труба у с.Прилуки | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Васильево | Пропускная труба между дд.Вдуля и Ложкино | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| От а/д Углич-Васильево -Прямиково | Пропускная труба между новым Ложкино (Барская) и старым Ложкино | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Подольцы | Пропускная труба между д.Плишки и д.Подольцы | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Подольцы-Парфеново | Пропускная труба с.Климатно (выезд из населенного пункта)-д.Парфеново | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Прилуки | Две трубы под дорожным полотном между д.Шишкино и с.Прилуки | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Углич-Заречье-граница с Тверской областью | Труба и мост под дорожным полотном между д. Плоски и д.Заречье | Мышкинский филиал ГП Ярдормост |
| Плоски-Никиткино | Пропускная труба под дорожным полотном у д.Никиткино | Администрация Головинского СП |