# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.02.2021 № 18

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021гг., за 2020 год»

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2016 №111, плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 7 Порядка разработки и реализации  и оценки муниципальных программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского сельского поселения №30 от 22.02.2019 г. и раздела 5 Муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории  Головинского сельского поселения в 2017-2021 годы», Устава Головинского сельского поселения, Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и  Оценку эффективности  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №111, за 2020 год (приложения).

2 Настоящее Постановление размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения  http://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения		                                              		Т.Н.Малофеева

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 18.02.2021 № 18

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения

в 2017-2021 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятия | Плановый (годовой) показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,км/труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования | 42843,0 | 3686,0 | 23191,0 | 8909,0 | 7057,0 |  | 39397,0 | 3516,0 | 22371,0 | 8406,0 | 5104,0 | 0,000 |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 38208,0 | 2750,0 | 22800,0 | 8909,0 | 3749,0 | 0,000 | 36796,0 | 2661,0 | 21980,0 | 8406,0 | 3749,0 | 0,000 | 5,35 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт улицы с. Масальское ул Рождественская | 954,0 | 0,0 | 906,0 |  | 48,0 |  | 954,0 |  | 906,0 |  | 48,0 |  | 0,134 |
| - ремонт улицы д. Мильцево ул Центральная | 1848,0 | 0,0 | 1751,0 |  | 97,0 |  | 1848,0 |  | 1751,0 |  | 97,0 |  | 0,371 |
| - ремонт улицы с. Климатино ул. Вишневая, ул. Молодежная | 2064,0 | 0,0 | 1961,0 |  | 103,0 |  | 2064,0 |  | 1961,0 |  | 103,0 |  | 0,5 |
| - ремонт улицы с. Климатино ул. Школьная | 976,0 | 0,0 | 927,0 | 0,000 | 49,0 | 0,000 | 976,0 |  | 927,0 | 0,000 | 49,0 | 0,000 | 0,877 |
| - ремонт улицы в д. Нестерово | 857,0 |  | 814,0 |  | 43,0 |  | 857,0 |  | 814,0 |  | 43,0 |  | 0,261 |
| - ремонт въезда в д. Семенково | 2877,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2877,0 |  | 2877,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2877,0 |  | 0,869 |
| - замена водопропускных труб в с. Климатино ул. Вишневая и Школьная | 122,0 | 0,0 | 116,0 |  | 6,0 |  | 122,0 | 0,0 | 116,0 |  | 6,0 |  | /2 |
| - ремонт разворотной площадки с заменой водопропускной трубы в д. Мильцево | 217,0 |  |  |  | 217,0 |  | 217,0 |  |  |  | 217,0 |  | /1 |
| -ремонт улицы д. Никиткино | 309,0 | 0,0 | 0,0 |  | 309,0 |  | 309,0 | 0,0 | 00 |  | 309,0 |  | 0,185 |
| - ремонт водопропускной трубы на автодороге Ильинское - Знаменское | 414,0 | 414,0 |  |  | 0,0 |  | 414,0 | 414,0 |  |  | 0,0 |  | /1 |
| -ремонт а/д «Петряево-Княжево» | 3126,0 | 1114,0 | 2012,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 3094,0 | 1094,0 | 2000,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,717 |
| -реконструкция автодороги Плоски-Никиткино | 24444,0 | 1222,0 | 14313,0 | 8909,0 |  |  | 23064,0 | 1153,0 | 13505,0 | 8406,0 |  |  | 1,436 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 4635,0 | 936,0 | 391,0 |  | 3308,0 |  | 2601,0 | 855,0 | 391,0 |  | 1355,0 |  |  |
| В т.ч. по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и чистка водопропускных труб на улицах в д. Илино, в д. Прямиково, в д. Семенково,в д. Нестерово и на автодороге Нетки-Семенково | 371,0 | 187,0 |  | 0,000 | 184,0 | 0,000 | 371,0 | 187,0 |  | 0,000 | 184,0 | 0,000 | 5 труб |
| -ремонт участка дороги Плоски- Никиткино после паводка | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  | 0,1 |
| Летнее содержание УДС поселения и дорог района | 1368,0 | 190,0 | 391,0 | 0,00 | 787,0 | 0,000 | 1368,0 | 190,0 | 391,0 | 0,00 | 787,0 | 0,000 | 280 |
| Зимнее содержание- чистка от снега | 2475,0 | 293,0 |  |  | 2182,0 |  | 441,0 | 212,0 |  |  | 229,0 |  | 280 |
| Экспертиза и составление смет, кадастровые работы | 316,0 | 161,0 | 0,000 | 0,000 | 155,0 | 0,000 | 316,0 | 161,0 | 0,000 | 0,000 | 155,0 | 0,000 |  |

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 г.г.» в 2020 году

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы* | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) |  |
| 1 | Увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км/% | 44/16 | 19,9/8,8 | 5,35/12,1 | 16,5/37 | 5,35/12,1 |  |
| 2 | Количество населённых пунктов Головинского сельского поселения обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием | Шт./% | 58/58 | 24/24 | 7/7 | 24/24 | 7/7 |  |
| 3 | Численность населения в населённых пунктах Головинского сельского поселения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | чел./% | 1626/58 | 654/25 | 205/12,6 | 563/34,6 | 205/12,6 |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 18.02.2021 №

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 годы» в 2020 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 0,9 | 0, 6 | Низкий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 0,95 | 0,8 | средний уровень эффективности |